K-Digital Training

| 결 재 | 담당 | 원장 |
| --- | --- | --- |

|  | 현업에서 바로 통하는 자바 풀스택 & 생성형 AI 서비스 개발 기업 프로젝트 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1차 프로젝트 계획 보고서 |  |
|  | 생활형 친환경 실천 플랫폼 개발 |  |
|  | 프로젝트 최초 시작일 2026. 08. 18 |  |
|  | 구성원 : 강병관 김민기 박정훈 박진혁 장준호 |  |

| 과정명 및 팀명 |  |
| --- | --- |
| 과정명 | 현업에서 바로 통하는 자바 풀스택 & 생성형 AI 서비스개발 기업 프로젝트 완성 |
| 교육기관 | 한국정보교육원 |
| 팀 명 | 딱갈라 |
| 프로젝트명 | 지구 비우기 |
| 프로젝트 개요 |  |
| 1. 배경 : 생활 속에서 재활용을 실천하려고 할 때 다음과 같은 문제가 발생한다. - 특정 물건이 어떤 종류의 쓰레기인지 판단하기 어렵다. - 품목별 배출 방법이 서로 달라 정확한 처리 방법을 알기 어렵다. - 의류수거함, 폐건전지 수거함 등의 위치정보가 여러 기관에 흩어져 있다. - 환경 관련 정보를 단순하게 제공하는 것만으로는 사용자의 지속적인 참여를 유도하기 어렵다. 따라서 재활용 정보 검색, 주변 수거시설 탐색, 커뮤니티, 포인트 및 게임 요소를 하나의 웹 서비스로 제공하는 생활형 친환경 플랫폼을 구현한다. 2. 주제 : 생활형 친환경 실천 플랫폼 · 사용자가 재활용 정보를 검색하고 주변 수거시설을 확인하며, 커뮤니티 활동과 미니 게임을 통해 에코 포인트를 얻을 수 있는 웹 서비스다. 3. 목적 : - 사용자가 일상생활에서 발생하는 폐기물에 대해 쉽게 정보를 검색하고 올바른 분리 배출을 실천할 수 있도록 한다. - 또한 지도 기반으로 주변 수거 시설을 제공하여 실제 친환경 행동으로 연결될 수 있도록 지원한다. |  |

| 4. 웹사이트 설계 및 구성 4-1. 프로젝트 개발 환경 FrontEnd; HTML, CSS, JavaScript, Thymeleaf. BackEnd; Java, Spring Boot, MyBatis. Database; MySQL. External API; Kakao Login, Kakao Map, 공공데이터포털 Open aPI. 협업 도구; GitHub. 4.2. 진행 순서 4.3. 주요 기능 구현 |
| --- |
| 5. 역할 분담 |  |  |
| 성명 | 역할 | 담당업무 |
| 장준호 | Project Leader | - 전체 일정 및 작업 분배 관리 - 기획서/보고서 작성 총괄 - 재활용 카테고리 및 아이템 검색 및 분류, 배출 방법 공지 - 메인페이지 구현 - 발표 준비 및 역할 분배 |
| 강병관 | Engineer | - 게시글 작성/수정 페이지 구현 - 게시글 목록 페이지 및 댓글 작성 구현 - 게시판 CRUD 및 이미지 업로드 - 게시글 검색 기능 및 타입별 분류 - DHCP설정 |
| 김민기 | Engineer | - 회원 정보수정 및 탈퇴 기능 구현 - 개인 정보 및 에코포인트/게시글 수 조회 - 마이페이지 기능 구현 - DNS 서버 구성 |
| 박정훈 | Engineer | - 에코맵 구현 (각종 수거함 위치 정보 서비스) - Kakao Map API, 공공데이터 오픈 API 활용 - 오픈 API의 장소데이터와 KakaoMap 연동 - 사용자 위치 기반 기능 구현 - Docker Container를 활용한 웹서버 배포 - Git Hub branch 관리 |
| 박진혁 | Engineer | - 로그인/로그아웃 기능 구현 - 회원가입 화면 구현 - Kakao Login API 연동을 통한 로그인 서비스 - Drag&Drop 미니게임 구현 |

6. ERD

7. 클래스 다이어그램

8. WBS

| 프로젝트 일정 계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 일정 (2026.08.18 ~2026.08.28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 항목 | 세부내용 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 기획 | 주제 선정 및 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 설계 | 화면 흐름 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ERD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DB Class |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 공통기반 | 프로젝트 환경 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 핵심 구현 | 회원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 재활용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 에코맵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 커뮤니티 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 마이페이지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부가 기능 | 디버깅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 리팩토링 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 배포 | DNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 마무리 | 발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |